РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2019 г. № 109

р.п. Красная Гора

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

городской среды на территории

Красногорского городского

поселения Красногорского района

Брянской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Красногорского района Брянской области от 23.06.2016 № 464 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной

городской среды на территории  Красногорского городского поселения Красногорского района Брянской области на 2018-2022 годы», утвержденный  постановлением администрации Красногорского района от 21.12.2017г. №742, (в редакции постановлений администрации Красногорского района от 29.03.2018г. №129, от 23.10.2018г. №509, от 29.12.2018 г. № 672),  следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы,    раздел «Объемы и

источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет:

21 408 043,19  руб., из них:

20 268 848,92 руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

1096 115,47 руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

43 078,80 руб. за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

В том числе:

в 2018 году

2 446 243,19 руб., из них:

2 285 936,92 руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

149 642,47 руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

10 663,80 руб. за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

в 2019 году

3  536 270,00 руб., из них:

3 328 662, 00 руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

175 193,00  руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

32 415, 00 руб.  от дополнительного перечня работ  за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

в 2020 году

3 975 200,00 руб., из них:

3 776 440,00* руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

198 760,00 руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

5% от дополнительного перечня работ за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

в 2021 году

5 975 200,00* руб., из них:

5 676 440,00 руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

298 760,00 руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

5% от дополнительного перечня работ за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

в 2022 году

5 475 130,00 руб., из них:

5 201 370,00* руб. за счет средств из бюджета Брянской области;

273 760,00 руб. за счет средств Красногорского городского бюджета;

5% от дополнительного перечня работ за счет безвозмездных поступлений   в бюджет муниципального образования.

* - с учетом изменений средств областного бюджета.

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 13 к муниципальной программе изложить  в новой редакции согласно приложения 13 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Красногорского района Брянской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Боровика А.В.

Глава  администрации                                                     С.С.Жилинский

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красногорского района от  14.03.2019 г. №109

(Приложение 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Красногорского городского поселения Красногорского района

Брянской области на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  МО Красногорское городское поселение на 2019 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории: ул. Пушкина, д. 3, д. 5, д. 7 | администрация Красногорского района Брянской области | 2019 | 2019 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - установка скамеек (12 шт) -установка урн для мусора(6 шт.), Стоимость работ 135 607,00 руб. - установка бортового камня 21,0 м.п. - устройство парковочного кармана- 55,0 м2 - установка ограждений детской площадки – 40 пм - установка качелей двухместных– 1 шт. - установка песочницы – 1 шт. - установка качалки двухместной – 1 шт. - установка турника с брусьями – 1 шт. - установка баскетбольного щита – 1 шт. - установка спортивного тренажера – 1 шт. Стоимость работ 307111,00 руб. ВСЕГО- 442 718,00 руб. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории: ул. Первомайская, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20 | администрация Красногорского района Брянской области | 2019 | 2019 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - установка скамеек (24 шт) -установка урн для мусора (12шт.) -стоимость работ 228169,00 руб. - установка ограждений детской площадки – 40 пм - установка качелей двухместных– 1 шт. - установка песочницы – 1 шт. - установка качалки двухместной – 1 шт. - установка турника с брусьями – 2 шт. - установка баскетбольного щита – 1 шт. стоимость работ 205672,00 руб. ВСЕГО-433 841,00 руб. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство дворовой территории: пер. Майский, д. 8, д. 10, д. 12 | администрация Красногорского района Брянской области | 2019 | 2019 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - установка скамеек (18 шт.) -установка урн для мусора ( 9 шт.) Стоимость работ 181 888, 00 руб. - установка ограждений детской площадки – 40 пм - установка качелей двухместных– 1 шт. - установка песочницы – 1 шт. - установка качалки двухместной – 1 шт. Стоимость работ 134598, 00 руб. ВСЕГО- 316 486 руб. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| Благоустройство общественной территории: строительство спортивной площадки с зоной отдыха по ул. Советской, д. 26 | администрация Красногорского района Брянской области | 2019 | 2019 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - установка скамеек (4 шт) -установка урн для мусора (6 шт.) - установка уличного освещения на опоре (6 шт) -стоимость работ 170 498,00 руб. - устройство асфальтобетонного покрытия (193,05 м2) - устройство покрытия «Мастерфайб» для открытой спортивной площадки (193,05 м2) - устройство плитки тротуарной (492,4 м2) - установка бортовых камней (281 пм) - посадка кустарников (72 пм) - посадка деревьев (6 шт) - устройство газона (128 м2) - установка спортивного оборудования (6 шт) - устройство парковочного кармана (55 м2) Стоимость работ 2 172 727, 00 руб. ВСЕГО- 2 343 225,00 руб. |  |
|  | Всего: из них: - федеральный, областной бюджеты - местный бюджет - внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) | 3 536 270,00 руб. 3 328 662, 00 руб. 175 193,00 руб. 32 415, 00 руб. |  |

Приложение 3

постановлению администрации

Красногорского района Брянской области от 14.03.2019 № 109

(Приложение 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Красногорского городского поселения Красногорского района

Брянской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории, м2 | Доля финансового участия граждан,% | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 58Б | 1592 | 5 | -ремонт подъездной автодороги с устройством выравнивающего слоя из щебня и укладка асфальта; -ремонт асфальтового покрытия подъездной автодороги к дому; - установка скамеек, урн, бортовых камней; - ремонт асфальтового покрытия к подъезду с укладкой бортового камня, - устройство парковочного кармана. | 1 106 718,25 |
| 2 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 58В | 1817 | 5 | -ремонт асфальтового покрытия подъездной автодороги к дому; - установка скамеек, урн, бортовых камней; - ремонт асфальтового покрытия к подъезду с укладкой бортового камня, - устройство парковочного кармана. | 450 897,05 |
| 3 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 58Г | 1590 | 5 | ремонт асфальтового покрытия подъездной автодороги к дому; - установка скамеек, урн, бортовых камней; - ремонт асфальтового покрытия к подъезду с укладкой бортового камня. | 888 627,89 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2 446 243,19 |
| 2019 год |
| 4 | пгт Красная Гора пер.Майский, 8 | 3785 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 316 486,00 |
|  | пгт Красная Гора пер.Майский ,10 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора пер.Майский ,12 |  |  |  |  |
| 5 | пгт Красная Гора ул. Пушкина,3 | 3090 | 5 | Устройство детской и спортивной площадок, установка скамей и урн, устройство парковочного кармана. | 442 718,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,5 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,7 |  |  |  |  |
| 6 | пгт Красная Гора ул. Первомайская,12 | 5008 | 5 | Устройство детской и спортивной площадок, установка скамей и урн | 433 841,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Первомайская,14 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора ул. Первомайская,18 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора ул. Первомайская,20 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 193 045,00 |
| 2020 год |
| 7 | пгт Красная Гора ул.Советская,19 | 2820 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 163200,00 |
|  | пгт Красная Гора пер. Майский, 1 |  |  |  |  |
| 8 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 20 | 1353 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 230 000,00 |
|  | пгт Красная Гора пер. Юности, 4 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора пер. Юности, 6 |  |  |  |  |
| 9 | пгт Красная Гора пер. Майский, 2 | 3208 | 5 | Устройство детской площадки и парковки, установка скамей и урн | 252 000,00 |
|  | пгт Красная Гора пер. Майский, 6 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора пер. Майский, 4 |  |  |  |  |
| 10 | пгт Красная Гора ул. Пушкина,4 | 2060 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 200 000,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,6 |  |  |  |  |
| 11 | пгт Красная Гора ул. Советская,21 | 1040 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 130 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 975 200,00 |
| 2021 год |
| 12 | пгт Красная Гора ул. Пушкина,11 | 5008 | 5 | Установка скамей и урн | 170 000,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,13 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,15 |  |  |  |  |
|  | пгт Красная Гора ул. Пушкина,17 |  |  |  |  |
| 13 | пгт Красная Гора ул. Батуровская, 6 | 1040 | 5 | Устройство детской площадки, установка скамей и урн | 150 000,00 |
| 14 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 60 | 1297 | 5 | Устройство детской площадки и парковки, установка скамей и урн | 200 000,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 62 |  |  |  |  |
| 15 | пгт Красная Гора ул. Мелиоративная,1 | 1231 | 5 | Ремонт подъездных дорог, устройство детской площадки и парковки, установка скамей и урн | 335 200,00 |
| 16 | пгт Красная Гора ул. Куйбышева, 19 | 3094 | 5 | Устройство детской площадки и парковки, установка скамей и урн | 120 000,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Куйбышева, 23 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 975 200,00 |
| 2022 год |
| 17 | пгт Красная Гора пер. Майский, 3 | 3756 | 5 | Устройство парковочной площадки, детской площадки, установка скамей и урн | 417 000,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 26 |  |  |  |  |
| 18 | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 24 | 1751 | 5 | Устройство подъездной дороги, парковочной площадки, детской площадки, установка скамей и урн | 558 130,00 |
|  | пгт Красная Гора ул. Буйневича, 22 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 975 130,00 |
|  | ВСЕГО ПО ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ |  |  |  | 6 564 818,19 |

| Приложение № 13 к постановлению администрации Красногорского района от 14.03.2019 г. № 109 (Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения Красногорского района Брянской области на 2018-2022 годы» Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |
| --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований ( рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красногорского городского поселения Брянской области на 2018-2022 годы» | Администрация Красногорского района Брянской области | Средства областного бюджета | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 19861626,92 | 2285936,92 | 3328662,00 | 3776440,0 | 5676440,0 | 5201370,0 |
|  |  | Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 1074682,47 | 149642,47 | 175 193,00 | 198760,0 | 298760,0 | 273760,0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 008 | 10663,80 | 10663,80 | 32 415,00 | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 20946973,19 | 2446243,19 | 3536270,00 | 3975200,0 | 5975200,0 | 5475130,0 |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация Красногорского района Брянской области/ управляющие компании | Средства областного бюджета | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 5991626,92 | 2285936,92 | 1073034,00 | 926440,0 | 926440,0 | 926370,0 |
|  |  | Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 344682,47 | 149642,47 | 87596,00 | 48760,0 | 48760,0 | 48760,0 |
|  |  | Безвозмездные поступления | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 10663,80 | 10663,80 | 32 415,00 | - | - | - |
|  |  | ИТОГО по дворовым территориям |  |  |  |  | 6346973,19 | 2446243,19 | 1193045,00 | 975200,0 | 975200,0 | 975130,0 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация Красногорского района Брянской области/ | Средства областного бюджета | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 13870000,0 | - | 2255629,00 | 2850000,0 | 4750000,0 | 4275000,0 |
|  |  | Средства бюджета Красногорского городского поселения | 008 | 0503 | 11090 R5550 | 244 | 730000,0 | - | 87596,00 | 150000,0 | 250000,0 | 225000,0 |
|  |  | ИТОГО по общественным территориям |  |  |  |  | 14600000,0 | - | 2343225,00 | 3000000,0 | 5000000,0 | 4500000,0 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  | 20946973,19 | 2446243,19 | 3536270,00 | 3975200,0 | 5975200,0 | 5475130,0 |

*определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству на текущий год.