РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОГОРСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.12.2023г. № 602

п.г.т. Красная Гора

О внесении изменений в целевую программу

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

МО «Красногорский район» на 2023-2025 гг.»

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса, создания условий для развития жилищного строительства, повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, на основании Положения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района» №464 от 23.06.2016 года и Устава Красногорского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Красногорский район» на 2023-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации Красногорского района  от 30.12.2022г. №755,  следующие изменения :

1.1. В паспорт целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красногорского муниципального района на 2023-2025 годы в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»

цифры «6,042» заменить цифрами «6,252»;

цифры «2,822» заменить цифрами «1,62».

1.2. В разделе  «Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в Красногорском районе в 2023-2025 годах таблицу 5.1.1 ВС, таблицу 5.1.2 КР  изложить в редакции, согласно приложения 1-2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе «Системы водоотведения» таблицу 5.1.2 КН  изложить в новой редакции, согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе «Строительство объектов утилизации твердых бытовых отходов» таблицу 5.1.3 ТБ изложить в новой редакции, согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

1.5. В раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу 7.1 изложить в новой редакции, согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

2.Финансовому отделу администрации Красногорского района предусмотреть в бюджете Красногорского района ассигнования на реализацию целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Красногорский район» на 2023-2025 гг.».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Красногорского района Боровика А.В.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио главы администрации                                                       А.Д.Рощин

Приложение 1

к постановлению от 29.12.2023г №602

Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в Красногорском районе в 2023 – 2025 годах.

| п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | Год реализации | Планируемая сумма финансирования из бюджета района | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района | Внебюд жетные источни ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Любовшо Красногорского района Брянской области (водозаборная скважина, водонапорная башня, павильон, благоустройство, сети- 3,152 км) | 25639,61 | 2025 | 512,79 |  | Администрация Красногорского района |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (водонапорная башня, павильон, ограждение, сети- 1,5км): -разработка проектно-изыскательских работ; - разработка ПСД; -прохождение государственной экспертизы; -строительство | 950,0 95,0 480,0 15714,0 | 2025 2025 2025 2025-2026 | 950,0 95,0 480,0 314,28 |  | Администрация Красногорского района |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Перелазы Красногорского района Брянской области (водопроводные сети -1,6км): -разработка проектно-изыскательских работ; - разработка ПСД; -прохождение государственной экспертизы; -строительство | 950,0 95,0 480,0 7024,8 | 2024 2024 2024 2025 | 950,0 95,0 480,0 140,5 |  | Администрация Красногорского района |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Макаричи Красногорского района Брянской области (водонапорная башня, павильон, ограждение, сети- 1,0км): -разработка проектно-изыскательских работ; - разработка ПСД; -прохождение государственной экспертизы; | 950,0 95,0 480,0 | 2025 2025 2025 | 950,0 95,0 480,0 |  | Администрация Красногорского района |
|  | ИТОГО | 52953,41 |  | 5542,57 |  |  |

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства

к зиме  2023-2025 годов

Приложение 2

к постановлению от 29.12.2023г №602

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | Год реализации | Планируемая сумма финансирования из бюджета района | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области (к д/с Радуга) – 0,9км | 482,0 | 2025 | 24,1 |  | Администра ция Красногорского района |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей пгт Красная Гора ул. Юбилейная 0,55 км | 630,0 | 2023 | 163,612 |  | Администрация Красногорского района |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Центральная пгт Красная Гора -0,195 км | 368,421 | 2024 | 7,368 |  | Администра ция Красногорского района |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Набережная с. Лотаки Красногорского района Брянской области -0,475 | 1045,0 | 2025 | 20,9 |  | Администра ция Красногорского района |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Добровольского пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области -0,4км | 820,4 | 2025 | 16,41 |  | Администра ция Красногорского района |
|  | ИТОГО | 3345,821 |  | 232,39 |  |  |

Приложение 3

к постановлению от 29.12.2023г №602

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость тыс. руб. | Года реализации | Планируемая сумма финансирования из бюджета района, тыс. руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство очистных сооружений в пгт. Красная Гора Красногорский район Брянской области (ПСД) | 1500,0 | 2025 | 1500 | Администрация Красногорского района |
|  | Итого | 1500,0 | 2025 | 1500 |  |

.

Приложение 4

к постановлению от 29.12.2023г №602

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. | Год реализации | Планируемая сумма финансирования из бюджета района | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Корректировка ПСД на строительство полигона ТБО в пгт. Красная Гора, Брянской области | 4000,0 | 2025 | 4000,0 |  | Администрация Красногорского района |
| 2 | Разработка ПСД Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов пгт Красная Гора | 1395,517 | 2023 | 1395,517 |  | Администрация Красногорского района |
|  | ИТОГО | 5395,517 |  | 5395,517 |  |  |

Приложение 5

к  постановлению от 29.12.2023г №602

Объемы и источники финансирования «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красногорский  муниципальный район на 2023 – 2025 годы».

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость работ (тыс. руб) | Источники финансирования | В том числе (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения | 52953,41 | Администрация Красногорского района |  | 1525,0 | 4017,57 | 5542,57 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 5747,018 | Администрация Красногорского района | 163,612 | 7,368 | 37,31 | 208,29 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в пгт Красная Гора Красногорского района Брянской области | 482,0 | Администрация Красногорского района |  |  | 24,1 | 24,1 |
| 4 | Корректировка ПСД на строительство полигона ТБО в пгт. Красная Гора, Брянской области | 4000,0 | Администрация Красногорского района |  |  | 4000,0 | 4000,0 |
| 5 | Разработка ПСД Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов пгт Красная Гора | 1395,517 | Администрация Красногорского района | 1395,517 |  |  | 1395,517 |
| 6 | Строительство канализации и очистных сооружений в пгт. Красная Гора Красногорский район Брянской области | 1500,0 | Администрация Красногорского района |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | ВСЕГО | 63194,748 |  | 1559,129 | 1532,368 | 9578,98 | 12670,477 |